Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la presente etapa del proyecto, el equipo ha avanzado exitosamente en el cumplimiento de las fases de planificación, diseño de arquitectura y desarrollo del núcleo transaccional. Se han completado los siguientes hitos principales: - Diseño de Base de Datos e Infraestructura: Modelado y despliegue del esquema relacional en PostgreSQL/Supabase, implementando transacciones con propiedades ACID y procedimientos almacenados (triggers) para garantizar la consistencia del inventario por talla. - Desarrollo del Backend e Integración de Pasarelas: Construcción de la API RESTful en Node.js/Express con autenticación segura mediante tokens JWT y cifrado bcrypt. Se implementaron los endpoints para la gestión de productos, órdenes de compra y la simulación transaccional con las pasarelas de pago de Chile (Webpay Plus de Transbank y Mercado Pago). - Plataforma E-Commerce Web: Desarrollo del portal de ventas para el cliente final en React y Tailwind CSS, permitiendo la visualización del catálogo de zapatillas DC Shoes, filtrado dinámico por tallas y la gestión del carrito de compras en tiempo real. - Motor de Analítica Predictiva (ML): Construcción del microservicio en Python (FastAPI) con algoritmos de series temporales (Suavizado Exponencial) para la proyección de demanda y la generación automática de alertas de quiebre de stock. |
| --- | --- |
| Objetivos | - Objetivo General: Desarrollar una plataforma web integral y una aplicación de escritorio que combine la venta E-Commerce y el análisis predictivo de inventario, reduciendo los quiebres de stock en tallas clave y rentabilizando la operación de Zapatillas Duoc. - Ajuste realizado: Se modificó el canal de administración de bodega, cambiando la propuesta original de una Aplicación Móvil a una Aplicación de Escritorio (Desktop App en Electron + React). - Justificación del Cambio: El cambio se realizó tras el análisis de operabilidad en el local físico y bodega. Una aplicación de escritorio instalada en la estación fija de trabajo ofrece un entorno más seguro, estable e inmune a problemas de conectividad Wi-Fi, permitiendo la lectura rápida de mercancía, la emisión directa de reportes y evitando la vulnerabilidad que representa el uso de dispositivos móviles personales por parte del personal. |
| Metodología | - Metodología Aplicada: Marco de trabajo ágil Scrum organizado en Sprints de 2 semanas, combinado con el framework de arquitectura 4+1 Vistas de Kruchten. - Ajustes a la Metodología: Se incorporó un control estricto de cambios a través de la Matriz de Control de Cambios (CC) para formalizar cualquier reestructuración técnica aprobada por el Scrum Master y el Product Owner. |
| Evidencias de avance | Las evidencias seleccionadas para dar cuenta del desarrollo técnico y funcional del proyecto son: - Documento de Arquitectura del Sistema (DAS) v1.0: Especificación formal con el modelo 4+1 Vistas de Kruchten (Casos de Uso Extendidos, Diagrama ER PostgreSQL, Diagrama de Clases, Diagrama de Secuencia y Diagrama de Despliegue Cloud/Desktop). DAS (Documento Arquitectura Sistema).docx - Repositorio de GitHub con las Entregas: Estructura modular de las entregas (Documentación). https://github.com/Adonias99/Capstone-Grupo-3/tree/main/Grupo%203 - Prototipo Funcional Integrado (E-Commerce & Dashboard HQ): Demostración navegable del catálogo de zapatillas DC Shoes, el checkout transaccional simulado y el panel analítico de predicción de demanda por talla. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Arquitectura de Software y BD | A1. Diseñar el modelo relacional de BD en PostgreSQL y desplegar instancia en Supabase. | PostgreSQL, Supabase, DBDiagram, VS Code. | 2 Semanas (Sprint 1) | Josías González | Facilitador: Uso de Supabase aceleró el aprovisionamiento en la nube. | Completado | Ninguno. |
| Desarrollo Frontend & UX | A2. Construir el Portal E-Commerce en React y Tailwind CSS para clientes. | React.js, Tailwind CSS, Vite, Lucide Icons. | 3 Semanas (Sprint 1 - 2) | Israel González | Facilitador: Reutilización de componentes base para interfaces oscuras (Dark Mode). | Completado | Ninguno. |
| Desarrollo Backend & Seguridad | A3. Desarrollar la API RESTful en Node.js/Express e integrar autenticación JWT y bcrypt. | Node.js, Express, JWT, bcrypt, Postman. | 3 Semanas (Sprint 2) | Luis Alcaide | Dificultad: Manejo de sesiones concurrentes resuelto mediante middleware de autorización. | Completado | Ninguno. |
| Ingeniería de Datos y ML | A4. Construir el microservicio Python de Analítica Predictiva de demanda por talla. | Python, FastAPI, Pandas, Scikit-Learn. | 3 Semanas (Sprint 2 - 3) | Bastián Quilodrán | Dificultad: Falta de datos históricos reales de la PyME. Se generó un script de dataset sintético. | Completado | Ajuste en algoritmo predictivo (CC-04). |
| Desarrollo Desktop & Bodega | A5. Migración y desarrollo de la App de Escritorio para Bodega (Caja/Stock). | Electron, React, Node.js, Tailwind CSS. | 3 Semanas (Sprint 3) | Israel González | Cambio de alcance (CC-02): Se reemplazó la App Móvil por Electron Desktop por seguridad. | En curso | Ajustada (Cambio Móvil a Desktop). |
| Integración de Pagos | A6. Simulación e integración de pasarelas Webpay Plus y Mercado Pago Chile. | API Webpay Transbank, MercadoPago SDK, Node.js. | 2 Semanas (Sprint 3 - 4) | Josías González | Facilitador: Uso de entornos Sandbox oficiales para pruebas sin costos transaccionales. | En curso | Ajuste de webhooks (CC-03). |
| Calidad, Pruebas y CI/CD | A7. Pruebas de integración, pruebas de carga y despliegue del pipeline en Render/Vercel. | Render, Vercel, GitHub Actions, Jest. | 2 Semanas (Sprint 4) | Luis Alcaide | Planificada para la fase de cierre previa a la entrega final. | No iniciado | Ninguno. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: #### Factores Facilitadores: - Stack Tecnológico Moderno y Compatible: La elección de React.js tanto para el Portal Web como para la Aplicación de Escritorio (vía Electron) permitió reutilizar el 80% de los componentes de interfaz de usuario, optimizando el tiempo de desarrollo. - Infraestructura Cloud de Rápido Aprovisionamiento: La utilización de Supabase para la base de datos PostgreSQL facilitó el modelado, la creación de vistas y el seguimiento de transacciones sin incurrir en costos de servidor. - Cohesión y Coordinación del Equipo: La realización de reuniones diarias estandarizadas (Daily Stand-ups) y la asignación clara de roles según las fortalezas individuales (Backend, Frontend, ML y Seguridad) previnieron cuellos de botella. #### Factores Dificultadores y Acciones de Solución: - Escasez de Datos Históricos de la PyME: Al iniciar el desarrollo del módulo de Machine Learning, la tienda no contaba con un histórico estructurado en formato digital para entrenar los modelos. - Acción tomada: Bastián Quilodrán desarrolló un script en Python para la generación automatizada de un dataset transaccional sintético basado en patrones reales de venta de calzado en Chile (distribución Gaussiana de tallas). - Riesgo de Sobreventa por Concurrencia: En pruebas de laboratorio se detectó que dos compras simultáneas de la misma talla podían causar inconsistencias de stock en la base de datos. - Acción tomada: Josías González implementó bloqueos pesimistas (FOR UPDATE) en las consultas de verificación dentro de transacciones SQL con aislamiento Serializable en PostgreSQL.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Actividad Ajustada: A5 - Desarrollo de la Aplicación de Bodega. - Ajuste: Se eliminó el desarrollo en formato App Móvil (React Native/Android) y se reemplazó por una Aplicación de Escritorio Nativa (Electron + React). - Justificación: El cambio responde a una evaluación de seguridad física e informática realizada con la PyME. Las estaciones de trabajo en bodega y caja son fijas; una aplicación de escritorio evita la dependencia de redes Wi-Fi inestables, impide el acceso no autorizado desde dispositivos personales fuera del local comercial y permite la conexión directa con impresoras térmicas para la emisión de comprobantes.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - Actividades No Iniciadas: - A7. Pruebas de Calidad, Integración Continua (CI/CD) y Despliegue Final en Producción. - Motivos: Estas actividades están programadas según el Cronograma Oficial de Proyecto para ser ejecutadas en la Sprint 4 (Semanas finales de cierre de proyecto), una vez que el módulo de escritorio de bodega y la integración de pasarelas completen su fase de desarrollo. - Estrategia para Mantener los Plazos: - Se han configurado los entornos de Staging/Pruebas de forma paralela en Render y Supabase para que el paso a producción sea una tarea de configuración de variables de entorno (.env) sin demoras de compilación. - El equipo utilizará una suite de pruebas automatizadas en Jest para la API Backend, asegurando que la fase de QA se complete en un plazo máximo de 5 días sin afectar la fecha límite de entrega del APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.