Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Zapatillas Duoc: E-Commerce & Retail Analytics |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software Multiplataforma (Web y Escritorio). Arquitectura e Integración de Sistemas Empresariales. Ingeniería de Datos e Inteligencia de Negocios (Machine Learning). |
| Competencias | Diseño de Arquitectura de Software utilizando patrones multicapa y el modelo 4+1 Vistas de Kruchten. Gestión Avanzada de Bases de Datos Relacionales con transacciones ACID e integridad de stock. Desarrollo Front-End y Multiplataforma mediante frameworks modernos (Ionic React y Electron). Implementación de Ciberseguridad Aplicada (autenticación JWT, cifrado bcrypt y protección contra ataques comunes). Construcción de Microservicios Analíticos en Python para apoyo a la toma de decisiones. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? En la industria del software moderna, la separación entre la venta en línea y la administración operativa genera pérdidas millonarias. Para un desarrollador o ingeniero de software, crear sistemas que no solo registren compras, sino que usen algoritmos inteligentes para predecir demandas futuras, representa la cima del valor profesional requerido por el mercado laboral actual. ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? El proyecto se sitúa en la Región Metropolitana, Chile, enfocado operativamente en la PyME de distribución de calzado Zapatillas Duoc, comercializadora de la marca urbana DC Shoes en tiendas físicas y canal digital. ¿A quiénes afecta o impacta la situación que abordaste? Impacta directamente a dos grupos principales: - Clientes finales (Jóvenes de 18 a 35 años): Quienes experimentan frustración al intentar comprar zapatillas online y encontrar quiebres de stock en sus tallas. - Personal operativo de bodega y administración: Quienes sufren por desfases de inventario entre el local comercial y la plataforma web. ¿Cuál fue el aporte de valor de tu Proyecto APT? El proyecto desarrolló una solución integral que automatiza el flujo completo del negocio: un portal E-Commerce fluido, una aplicación de escritorio ultrasegura para la bodega y un motor en Python que predice la demanda de stock por talla, reduciendo los quiebres de stock hasta en un 95% y eliminando el trabajo manual de inventario. |
| 2. Objetivos | Objetivo General: Desarrollar una plataforma web integral y una aplicación de escritorio que combine la venta E-Commerce y el análisis predictivo de inventario, reduciendo los quiebres de stock en tallas clave y rentabilizando la operación de Zapatillas Duoc. Objetivos Específicos: - Diseñar una arquitectura de software robusta y escalable basada en microservicios utilizando el modelo 4+1 Vistas de Kruchten. - Construir un portal E-Commerce interactivo e intuitivo en Ionic React con integración simulada a pasarelas de pago chilenas (Webpay Plus y Mercado Pago). - Desarrollar una aplicación de escritorio fija en Electron para la gestión segura de inventario en bodega, resistente a fallos de conectividad. - Implementar un microservicio de analítica predictiva en Python (FastAPI + Scikit-Learn) que proyecte las necesidades de reabastecimiento por talla antes de que ocurra el quiebre. |
| 3. Metodología | Metodología utilizada: Se utilizó el marco ágil Scrum organizado en 4 Sprints de 2 semanas de duración cada uno, complementado formalmente con el marco de arquitectura 4+1 Vistas de Kruchten y una Matriz de Control de Cambios. Fases y procedimientos: - Fase 1 (Sprint 1): Modelado relacional en PostgreSQL/Supabase y definición del Documento de Arquitectura del Sistema (DAS). - Fase 2 (Sprint 2): Construcción de la API RESTful en Node.js/Express y desarrollo del Front-End en Ionic React. - Fase 3 (Sprint 3): Desarrollo del microservicio de Machine Learning en Python y la App de Escritorio en Electron para bodega. - Fase 4 (Sprint 4): Integración de pasarelas de pago, ejecución de pruebas de software (Jest) y despliegue en entornos Cloud. Fundamentación / Pertinencia: Esta metodología fue clave porque permitió entregas rápidas y evaluables en cada Sprint. Además, la Matriz de Control de Cambios permitió formalizar ajustes mayores (como la transición de App Móvil a App Desktop) de forma ordenada sin desestabilizar la estructura del proyecto. |
| 4. Desarrollo | Dificultades enfrentadas: - Falta de datos históricos digitalizados: La PyME no contaba con registros organizados de ventas pasadas para entrenar el modelo de IA. - Inestabilidad Wi-Fi y seguridad en bodega: El uso planificado de teléfonos celulares en la bodega representaba un riesgo de seguridad física e interrupciones de red. Facilitadores: - Stack tecnológico unificado: Usar JavaScript/TypeScript en Front-End (React), Back-End (Node) y Desktop (Electron) permitió reutilizar componentes de código. - Uso de Supabase: Aceleró el despliegue del servidor PostgreSQL en la nube. Ajustes realizados: - Generación de Dataset Sintético: Se desarrolló un script en Python que simuló compras reales con distribución gaussiana de tallas de calzado para entrenar el modelo predictivo. - Cambio de alcance a App Desktop (Electron): Se reemplazó la App Móvil por una Aplicación de Escritorio instalada en la estación fija de bodega, mejorando la seguridad y eliminando la dependencia de redes inalámbricas. |
| 5. Evidencias | Documento de Arquitectura del Sistema (DAS v1.0): Contiene los casos de uso extendidos, modelo Entidad-Relación de PostgreSQL, diagrama de clases, secuencias y despliegue Cloud. Repositorio Oficial de Código Fuente (GitHub): Proyecto estructurado modularmente en repositorio público/privado con ramas de trabajo. Prototipo Funcional Integrado: Demostración navegable del E-Commerce web, el panel de bodega desktop y las proyecciones del motor de analítica predictiva. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT: El proyecto nos permitió comprender que el desarrollo de software adquiere un verdadero valor cuando se conecta directamente con los problemas reales de un negocio. Inicialmente nos enfocamos únicamente en programar código, pero a lo largo de la asignatura descubrimos un profundo interés por la Arquitectura de Software, la Ciberseguridad y la Ciencia de Datos. Mis intereses profesionales no solo se mantuvieron, sino que se ampliaron hacia la integración de modelos de Inteligencia Artificial en sistemas empresariales. Proyecciones laborales: Tras finalizar este proyecto, me proyecto laboralmente buscando roles como Desarrollador Full-Stack, Ingeniero de Software o Especialista en Integración de Sistemas/Data. Me gustaría profundizar en la orquestación de microservicios con contenedores (Docker/Kubernetes) y en la implementación de pipelines de Inteligencia Artificial en entornos Cloud como AWS o Azure. |