# Informe de cierre sprint XX

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Sprint 02 - Cierre Fase 1 |  | Josias Gonzalez |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
|  |  | Duoc UC. | Zapatillas Duoc: E-Commerce & Retail Analytics |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Alcaide | Duoc UC - Equipo Capstone | - | luis.alcaide@duocuc.cl |
| Horacio Vergara | Duoc UC - Full Stack Developer / Data Engineer | - | horacio.vergara@duocuc.cl |
| Josias Gonzalez | Duoc UC - Lead DBA / DevOps Engineer | - | josias.gonzalez@duocuc.cl |
| Israel Gonzalez | Duoc UC - Frontend Admin / QA Lead | - | israel.gonzalez@duocuc.cl |
| Bastian Quilodran | Duoc UC - Data Engineer / ML Developer | - | bastian.quilodran@duocuc.cl |

# Introducción

El proyecto Zapatillas Duoc: E-Commerce & Retail Analytics consiste en el diseño e implementación de una plataforma integral de comercio electrónico orientada al rubro del calzado urbano y deportivo. El sistema articula una tienda web pública para clientes finales con una aplicación de escritorio destinada al control de stock en tienda física/bodega, además de un módulo de analítica avanzada e inteligencia de negocios accionado por un microservicio de Machine Learning encargado de la predicción y parametrización de reabastecimiento.

# Resumen Sprint

El Sprint 02 se ejecutó entre el 14/09/2026 y el  12/10/2026. Durante este período se consolidaron los entregables clave de la arquitectura del sistema, el modelo de datos relacional y el diseño de procesos de negocio (TO-BE).

Todas las actividades planificadas fueron completadas dentro de los plazos. Se incluyeron tres controles de cambio (CC-01, CC-02 y CC-03) orientados a optimizar el esquema de la base de datos, estandarizar el formato de métricas para el Dashboard HQ y pivotar la interfaz administrativa de aplicación móvil a aplicación de escritorio en Electron/React.

# Tareas realizadas

Definición de Arquitectura (DAS): Elaboración del Documento de Arquitectura del Sistema especificando el modelo de microservicios, integración Node.js/Express, Python (FastAPI/ML) y almacenamiento en PostgreSQL/Supabase.

Modelo Relacional & Diccionario de Datos: Diseño de las tablas del dominio transaccional, incluyendo la adición del atributo stock_critico directo en producto_tallas para soporte del algoritmo predictivo.

Rediseño del Canal Administrativo: Ajuste de alcance aprobando el cambio de interfaz móvil hacia una Aplicación de Escritorio (Desktop App) enfocada en la gestión rápida de bodega e inventario.

Especificación de Procesos (BPMN TO-BE): Mapeo de flujos operativos para compras en línea, recepción de mercadería y generación de sugerencias de compra automáticas.

Matriz de Riesgos y Control de Cambios: Formalización de los 20 riesgos del proyecto con sus respectivos planes de mitigación y registro de modificaciones del Backlog.

# Próximo Sprint

Para el Sprint 03 (Inicio Fase 2: Desarrollo y Módulos Core), el equipo se compromete a:

- Implementar la autenticación de usuarios y gestión de roles (JWT) en la API Backend Node.js.

- Configurar la base de datos PostgreSQL en Supabase con los scripts DDL y triggers transaccionales de control de stock.

- Iniciar el desarrollo del prototipo funcional de la tienda web (Catálogo y Carrito) y la estructura base de la App de Escritorio en Electron/React.

- Entrenar el modelo baseline de Machine Learning en Python utilizando el dataset sintético de ventas.

# Anexos

Matriz de Responsabilidades RACI .

Matriz de Control de Cambios .

Matriz de Riesgos del Proyecto.

Diagrama de Entidad-Relación y Diccionario de Datos SQL.

Diagramas de Flujo BPMN (Procesos TO-BE).