# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  |  |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 05/10/2026 |  | Duoc UC. | Zapatillas Duoc: E-Commerce & Retail Analytics |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Luis Alcaide - Bastian Quilodran - Horacio Vergara | - Duoc Uc |  |  |
| - Josias Gonzalez |  |  |  |
| - Israel Gonzalez |  |  |  |

- Temas Tratados

Matriz de Control de Cambios - Validación y aprobación de los requerimientos de cambio. - Destaca el cambio de arquitectura/canal administrativo hacia una Desktop App (Electron / React). Matriz de Riesgos del Proyecto (R01 a R08): - Revisión del estado actual de los riesgos identificados. - Evaluación y confirmación de las medidas de mitigación correspondientes.

Detalle Reunión

La sesión dio inicio con la revisión detallada de la Matriz de Control de Cambios (solicitudes CC-01 y SC-02). Se prestó especial atención al cambio de arquitectura para la gestión de inventario y bodega, donde se ratificó el pivote desde una aplicación móvil hacia una Aplicación de Escritorio (Desktop App) desarrollada con Electron y React. Esta decisión responde a la necesidad de optimizar el rendimiento en las estaciones de trabajo fijas de la tienda física y garantizar la velocidad en la lectura e ingreso de mercancía. Posteriormente, se realizó la revisión técnica de la Matriz de Riesgos del proyecto (R01 a R08). El equipo analizó cada riesgo identificado junto a sus probabilidades e impactos asociados (destacando la concurrencia en la pasarela de pagos, latencia en la API de ML y límites de infraestructura Cloud). Se confirmaron y validaron las acciones de mitigación propuestas para asegurar la estabilidad durante el inicio de la fase de desarrollo del MVP.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Control de Cambios (CC-01 y SC-02) | Aprobar formalmente los controles de cambio presentados, oficializando la adopción de la Desktop App (Electron/React) como canal administrativo |
| - Matriz de Riesgos | Validar la asignación de responsables y los planes de mitigación técnicos para los riesgos principales del proyecto |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Modelado de Procesos TO-BE (BPMN): Completar los diagramas de flujo del proceso de venta e-commerce, gestión de stock en bodega y reabastecimiento automatizado. | - 09/10/2026 | - Luis Alcaide |
| - Documento de Arquitectura del Sistema (DAS): Finalizar la redacción de la arquitectura lógica, vista de microservicios e integración entre Node.js, Python ML y Supabase. | - 08/10/2026 | - Bastian Quilodran |
| - Especificación del Canal Administrativo (Desktop App): Documentar los prototipos de interfaz de usuario y arquitectura local en Electron/React aprobados en SC-02. | - 11/10/2026 | - Horacio Vergara |

Observaciones

La reunión finalizó de manera satisfactoria sin objeciones por parte del equipo técnico.