|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, se han completado las actividades proyectadas en la Carta Gantt a tiempo para esta fase. - Facilitadores: La decisión de utilizar React.js tanto en la plataforma web E-Commerce como en la aplicación de escritorio (a través de Electron) fue un gran facilitador, ya que permitió reutilizar más del 80% de los componentes de la interfaz de usuario. - Dificultades: La principal dificultad fue el calce de horarios del equipo por las prácticas profesionales y responsabilidades personales, lo que generó cuellos de botella en la comunicación para integrar la interfaz visual con los servicios del backend.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Abordamos la falta de tiempo organizando bloques de trabajo concentrados durante los fines de semana y fijando tareas específicas en GitHub. Respecto al cambio de alcance del módulo de bodega (de App Móvil a App Desktop en Electron por motivos de seguridad), lo solucionamos adaptando rápidamente la estructura visual que ya teníamos construida en React, lo que nos evitó rehacer el trabajo desde cero.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma muy positiva (Buena capacidad de adaptación). - Destaco: La elaboración de documentos específicos requeridos para cada fase y los aportes de ideas generales para la estructura y funcionalidad del software. - Aspectos a mejorar: Mantener una comunicación más constante y anticipada con el resto del equipo para asegurar que los planteamientos documentados y las ideas propuestas se transmitan e integren a tiempo en el desarrollo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Tengo dudas sobre los aspectos de la demostración en vivo del software frente a la comisión. - Pregunta al docente: "Durante la presentación final, ¿es aconsejable realizar la demostración del flujo transaccional y la App de bodega completamente en vivo conectada a la nube, o nos recomienda llevar un respaldo local grabado o funcional en local en caso de fallas de internet en la sede?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Las responsabilidades principales se mantendrán según la especialidad de cada uno. La única adición es que asignaremos la puesta a punto del prototipo para la demostración en vivo como una responsabilidad compartida entre el área de Frontend y Backend, asegurando que nada falle en la exposición.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el desempeño grupal como satisfactorio y eficiente bajo presión. - Aspectos positivos: La capacidad de respuesta del equipo para resolver imprevistos y la buena disposición de todos para sacar adelante las entregas a pesar de la carga de las prácticas profesionales. - Aspectos a mejorar: Mejorar la frecuencia de la comunicación diaria. Debemos evitar asumir cosas y centralizar todas las dudas en el grupo de trabajo de forma inmediata.