}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Bastián Quilodrán, Israel González, Horacio Vergara, Josías González y Luis Alcaide |
| --- | --- |
| Rut | 0, 21665231-2, 0, 21665211-8, 0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Zapatillas Duoc: E-Commerce & Retail Analytics |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Gestión de Base de Datos y Analítica de Datos / Inteligencia de Negocios |
| Competencias | C1: Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. C2: Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. C3: Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. C4: Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - Problema a solucionar: El comercio minorista local de calzado, enfocado en el caso de estudio Zapatillas Duoc, enfrenta pérdidas sistemáticas de ventas estimadas en $1.800.000 CLP mensuales debido a quiebres de stock en tallas críticas de alta demanda (tallas 9, 10 y 11 US en modelos icónicos). Paralelamente, la tienda padece de ineficiencia en la gestión de inventario, manteniendo cerca de $15.000.000 CLP en capital inmovilizado en bodegas dentro de pares de baja rotación. Esto ocurre por la ausencia de un canal de venta digital transaccional en tiempo real y la falta de herramientas analíticas para prever la demanda. - Ubicación y Contexto: Comuna de La Florida, Santiago Metropolitan Region, Chile (entorno comercial de la Sede Plaza Vespucio). Corresponde a una PyME retail de calzado urbano con flujo físico de clientes pero con procesos de reabastecimiento manuales o empíricos. - Público Afectado: Afecta directamente a los clientes compradores de calzado urbano (jóvenes y adultos) que no encuentran disponibilidad de su talla en tienda, y a la administración/gerencia de la PyME, cuyo margen operativo se ve erosionado por liquidaciones forzadas de fin de temporada de hasta un 35%. - Aporte de Valor: Aporta un canal transaccional directo (E-Commerce) integrado con un motor de analítica predictiva en Python. Permite recuperar +$1.100.000 CLP/mes en ventas no concretadas y optimizar en $3.500.000 CLP las compras de inventario del primer semestre, retornando la inversión tecnológica ($3.200.000 CLP) en 3 a 4 meses. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de una plataforma web integral a medida para Zapatillas Duoc. La solución se compone de dos módulos principales interconectados: - Portal Cliente (E-Commerce Web): Un frontend desarrollado en React.js y Tailwind CSS que permite catálogo interactivo, filtrado por modelos/tallas, carrito de compras y gestión transaccional securizada en tiempo real. - Motor Analytics & Dashboard Admin HQ: Un backend en Node.js/Express respaldado por una base de datos PostgreSQL. Sobre este opera un servicio en Python (Scikit-learn / Pandas) que analiza la velocidad de rotación del historial de compras para proyectar quiebres de stock futuros e informar preventivamente al administrador mediante alertas de reabastecimiento. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra directamente las competencias claves del Plan de Estudio de Ingeniería en Informática[cite: 2, 4]: - Integración de Desarrollo de Software y Modelado de Datos (C3 y C4): Para registrar ventas y controlar el inventario se requiere diseñar un modelo relacional estricto en PostgreSQL y desplegar una arquitectura limpia (API REST en Node.js + Frontend React). - Gestión de Proyectos e Inteligencia de Negocios (C2): El análisis de datos transaccionales mediante Machine Learning transforma un registro plano en alternativas concretas de decisión operativa para la tienda (órdenes de compra optimizadas). - Aseguramiento de Calidad (C1): El flujo transaccional financiero y la precisión del modelo predictivo exigen la aplicación de pruebas unitarias, de integración y de rendimiento. |
| Relación con los intereses profesionales | Como equipo de graduandos de Ingeniería en Informática, nuestros intereses profesionales se enfocan en la Arquitectura de Software Cloud, el Desarrollo Full-Stack y la Ciencia de Datos aplicada al Negocio (Data Engineering & ML). Este proyecto nos permite abordar un problema real combinando tecnologías ampliamente demandadas en la industria (React, Node.js, Python, PostgreSQL, Docker/Cloud), consolidando nuestro perfil profesional como ingenieros capaces de generar soluciones de alto impacto económico sustentadas en software. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es 100% factible de realizar en el marco de la asignatura Capstone bajo los siguientes parámetros: - Tiempo y Dedicación: Se desarrollará en las 18 semanas asignadas al semestre académico (20 créditos / ~10 horas semanales por integrante). - Materiales y Recursos: Se utilizará infraestructura Open Source e hiper-escalable de capa gratuita o bajo costo (PostgreSQL en Supabase, Hosting API/Frontend en Render, entornos de desarrollo local en VS Code, Python 3.11, Node.js 20). El presupuesto total simulado de implementación es de $3.200.000 CLP. - Factores Facilitadores: Disponibilidad de stack moderno con amplia documentación, repositorio en GitHub y trabajo colaborativo bajo metodologías ágiles. - Mitigación de Riesgos: Ante la eventual escasez de datos históricos reales de la PyME, se construirá un script generador de datos transaccionales sintéticos basado en distribuciones reales de venta de calzado para entrenar y validar los modelos en Python. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web integral que combine la venta E-Commerce y el análisis predictivo de inventario, reduciendo los quiebres de stock en tallas clave y rentabilizando la operación de Zapatillas Duoc. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Construir el portal E-Commerce para la venta online con registro transaccional automatizado. Diseñar la base de datos relacional en PostgreSQL para consolidar usuarios, compras y stock por talla. Implementar el motor predictivo en Python para proyectar necesidades de reposición según patrones de venta. Desplegar el Dashboard de administración para visualización de ventas, stock crítico y alertas preventivas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

#### Descripción de la Metodología Se utilizará la metodología ágil Scrum, estructurada en iteraciones de 2 a 3 semanas (Sprints) alineadas con las tres fases del semestre. Esta metodología permite entregas incrementales de software funcional, revisiones periódicas con el docente/cliente y capacidad de adaptación rápida. Distribución de Funciones y Responsabilidades del Equipo: - Luis Alcaide (Scrum Master / Backend Developer): Coordinación de sprints, diseño de la API REST en Node.js/Express, autenticación JWT y lógica de carrito/ventas. - Bastian Quilodran (Data Engineer / ML Developer): Desarrollo del script de datos, limpieza con Pandas, entrenamiento de algoritmos de regresión/series de tiempo en Python (Scikit-learn) y exposición de API de predicción. - Josias Gonzalez (Lead Database Administrator / DevOps): Modelado de datos PostgreSQL en Supabase, consultas optimizadas, disparadores (triggers) de actualización de stock y despliegue CI/CD en Render. - Horacio Vergara (Frontend Developer - Portal E-Commerce): Implementación de la interfaz gráfica del cliente en React.js y Tailwind CSS, catálogo, filtros por talla y checkout. - Israel Gonzalez (Frontend Developer - Dashboard Admin / QA Lead): Construcción del panel administrativo en React.js, componentes de visualización de datos (charts), integración de alertas y diseño del plan de pruebas[cite: 2, 4].

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 1) | Documento de Definición de Proyecto & Especificación SRS | Documento con la fundamentación del problema, arquitectura del sistema, requerimientos (RF/RNF) y diagramas UML/ER preliminares. | Valida la factibilidad, alineación con el perfil de egreso y el correcto modelamiento conceptual previo a la codificación. |
| Avance (Fase 2) | MVP 1: Portal E-Commerce & Base de Datos PostgreSQL | Código fuente y despliegue del portal cliente con catálogo, carrito funcional y base de datos relacional PostgreSQL activa. | Demuestra el cumplimiento del primer y segundo objetivo específico (captura y persistencia de transacciones). |
| Avance (Fase 2) | MVP 2: Engine Predictivo en Python | Módulo de Machine Learning (Scikit-learn/Pandas) funcional que recibe datos transaccionales y proyecta demanda de tallas. | Valida la viabilidad técnica del algoritmo de predicción de demanda de inventario. |
| Final (Fase 3) | Software Plataforma Web Integral "Zapatillas Duoc" | Sistema web publicado en producción (Render/Supabase) integrando E-Commerce, Motor Predictivo y Dashboard Admin. | Representa la solución terminada que da cumplimiento al Objetivo General del proyecto. |
| Final (Fase 3) | Informe Final de Ingeniería & Manuales de Operación | Documentación técnica completa, informe de pruebas de certificación (C1) e instrucciones de despliegue/uso. | Evidencia el cumplimiento riguroso de los estándares disciplinarios y el traspaso operacional de la solución. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C2 | Levantamiento y Definición de Proyecto | Definición de objetivos, alcance, requerimientos y factibilidad técnica. | Plantilla Capstone, VS Code, GitHub. | Semanas 1 - 3 | Luis Alcaide | Facilitador: Compromiso del equipo y claridad en el problema. Dificultad: Cambios de alcance o ambigüedad en las reglas de negocio de reabastecimiento. |
| C3 | Diseño de Base de Datos PostgreSQL | Creación del modelo relacional (Tablas: Usuarios, Productos, Tallas, Ventas, Proyecciones). | Supabase, PostgreSQL 15, dbdiagram.io. | Semanas 4 - 6 | Josías González | Facilitador: Plataforma administrada Supabase para la BD. Dificultad: Optimización de consultas complejas para la matriz transaccional del modelo ML. |
| C4 | Desarrollo API REST & Carrito | Construcción de controladores y endpoints en Node.js/Express para gestión de ventas. | Node.js 20, Express, Postman. | Semanas 5 - 8 | Luis Alcaide | Facilitador: Estandarización de respuestas JSON y librerías maduras en Express. Dificultad: Control de concurrencia al descontar stock ante compras simultáneas. |
| C4 | Desarrollo Frontend E-Commerce | Construcción de interfaz cliente en React.js: vista de catálogo, filtros y checkout. | React 18, Tailwind CSS, Vite. | Semanas 6 - 9 | Horacio Vergara | Facilitador: Componentes reutilizables en React y rápido desarrollo con Tailwind. Dificultad: Sincronización del estado del carrito local con el inventario en tiempo real. |
| C4 | Desarrollo Motor ML en Python | Limpieza de datos transaccionales, entrenamiento de modelo predictivo y API Flask/FastAPI. | Python 3.11, Pandas, Scikit-learn. | Semanas 9 - 12 | Bastián Quilodrán | Facilitador: Disponibilidad de bibliotecas avanzadas de ciencia de datos en Python. Dificultad: Calidad y volumen inicial de datos históricos para lograr alta precisión ($R^2$ / RMSE). |
| C4 | Desarrollo Dashboard Admin HQ | Panel administrativo en React con gráficos interactivos y alertas preventivas de stock. | React, Chart.js / Recharts. | Semanas 11 - 14 | Israel González | Facilitador: Diseño modular de dashboards e integración directa de librerías gráficas. Dificultad: Renderizado fluido de datos analíticos en tiempo real. |
| C1 | Pruebas de Certificación y QA | Ejecución de pruebas unitarias, de integración, carga y seguridad en la plataforma. | Jest, PyTest, JMeter. | Semanas 14 - 16 | Israel González | Facilitador: Herramientas de automatización de pruebas integrables en pipeline. Dificultad: Simulación de carga distribuida en el checkout para validar resiliencia del sistema. |
| C4 | Despliegue Cloud & Puesta en Marcha | Publicación en servidores Render (Frontend/Backend) y configuración de dominio. | Render, Vercel/Netlify, Supabase. | Semanas 16 - 18 | Josías González | Facilitador: Integración nativa de Render con repositorios de GitHub. Dificultad: Gestión de latencia e interconexión entre la API Node.js, la BD Supabase y la API ML Python. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y Definición de Proyecto | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de Base de Datos PostgreSQL |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo API REST Node.js & Carrito |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend E-Commerce (React) |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Motor ML Predictivo (Python) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Dashboard Admin HQ (React) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas de Certificación y QA (C1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Despliegue Cloud & Entrega Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.