Acta de Constitución

Zapatillas Duoc: E-Commerce & Retail Analytics

Administración / Gerencia de Tienda Zapatillas Duoc (La Florida)

# Indice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización | PyME Comercializadora Zapatillas Duoc Ltda. |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Zapatillas Duoc: E-Commerce & Retail Analytics |
|  | Fecha de inicio/fin | Semanas 1 a 18 (Duración: 4.5 meses) |
|  | Cliente | Administración / Gerencia de Tienda Zapatillas Duoc (La Florida) |
|  | Patrocinador principal | Sede Puente Alto / Escuela de Informática y Telecomunicaciones Duoc UC |
|  | Jefe de Proyecto | Luis Alcaide (Scrum Master / Backend Developer) |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Docente Guía Capstone | Profesor Evaluador de Portafolio | Escuela de Informática y Telecomunicaciones (Sede Puente Alto) |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Luis Alcaide | Scrum Master / Project Lead | Equipo de Desarrollo Capstone |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Luis Alcaide | Interno | Scrum Master / Backend Developer | Equipo de Desarrollo Capstone |
| Bastián Quilodrán | Interno | Data Engineer / ML Developer | Equipo de Desarrollo Capstone |
| Josías González | Interno | Lead DBA / DevOps Engineer | Equipo de Desarrollo Capstone |
| Horacio Vergara | Interno | Full Stack Developer / Data Engineer | Equipo de Desarrollo Capstone |
| Israel González | Interno | Frontend Dev (Dashboard) / QA Lead | Equipo de Desarrollo Capstone |
| Administrador Tienda HQ | Externo / Cliente | Gerente de Ventas e Inventario | Zapatillas Duoc Ltda. |
| Operador de Bodega | Externo / Cliente | Encargado de Stock Físico | Zapatillas Duoc Ltda. |
| Clientes Finales | Externo / Cliente | Compradores de Calzado Urbano | Público General |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Hito 1: Especificación SRS & Modelo ER (Fase 1) | Semana 3 |
| Hito 2: Modelo Relacional PostgreSQL & Triggers en Supabase | Semana 6 |
| Hito 3: API REST Backend & Carrito de Compras (Node.js) | Semana 8 |
| Hito 4: MVP 1 - Portal Frontend E-Commerce Operativo | Semana 9 |
| Hito 5: MVP 2 - Engine Predictivo Machine Learning (Python) | Semana 12 |
| Hito 6: Dashboard Admin HQ & Alertas Integradas (React) | Semana 14 |
| Hito 7: Certificación de Pruebas & QA (C1) | Semana 16 |
| Hito 8: Despliegue Cloud en Render & Entrega Final | Semana 18 |

## Presupuesto estimado

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

### Objetivos del Negocio - Recuperación de Ventas: Capturar más de $1.100.000 CLP mensuales en ventas no concretadas al evitar quiebres de stock en tallas de alta demanda (9, 10 y 11 US). - Optimización del Inventario: Reducir la inmovilización de capital de trabajo en bodega mediante compras eficientes de inventario (ahorro proyectado de $3.500.000 CLP en el primer semestre). - Retorno de Inversión (ROI): Lograr la recuperación total de la inversión ($3.200.000 CLP) en un plazo de 3 a 4 meses.

## Justificación del proyecto – Contexto

El proyecto se sitúa en la comuna de La Florida (entorno comercial de la Sede Plaza Vespucio). Corresponde a una PyME de retail de calzado urbano que atiende público físico pero gestiona sus reabastecimientos de forma empírica. Sin un canal de ventas digital integrado con analítica, la empresa sufre descalces entre la oferta física en bodega y la demanda real de los clientes.

## Problema-Necesidad

Quiebres de Stock: Pérdida sistemática de ~$1.800.000 CLP mensuales debido al agotamiento prematuro de tallas críticas. Capital Inmovilizado: $15.000.000 CLP atrapados en bodega en productos de baja rotación, forzando remates de fin de temporada con hasta un 35% de descuento. Inexistencia de Canal Digital: Falta de un portal E-Commerce transaccional que registre datos de venta en tiempo real para la toma de decisiones.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Descripción del Producto Plataforma web integral de software para retail compuesta por un Portal E-Commerce transaccional para clientes y un Dashboard Administrativo con Motor Analytics impulsado por algoritmos de Machine Learning. ### Solución Propuesta - Portal Cliente (E-Commerce): Construido en React.js y Tailwind CSS, con catálogo interactivo, filtro dinámico por talla y checkout seguro. - Backend API & Base de Datos: API REST en Node.js/Express respaldada por PostgreSQL en Supabase que descuenta stock en tiempo real - Engine Predictivo (ML): Servicio en Python (Scikit-learn/Pandas) que procesa transacciones para calcular la velocidad de rotación y generar alertas preventivas de reabastecimiento antes de llegar al quiebre de stock

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar el E-Commerce, Backend API, Base de Datos relacional y Motor Predictivo ML. | 100% de los Módulos (Portal Cliente, Engine ML, Admin HQ) integrados. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Cumplimiento del plan de pruebas y estándares de rendimiento (RNF01). | 100% de pruebas unitarias/integración aprobadas y tiempo de respuesta $< 2.0$ segundos. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Ejecución en las 18 semanas lectivas del semestre académico. | 0 días de retraso en hitos críticos. |
| Validar y aprobar cada avance modular según las fechas estipuladas. | 100% de entregables de Sprints revisados y aceptados a tiempo por el docente tutor. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Optimizar las horas hombre invertidas por el equipo de desarrollo. | Cumplimiento de $480$ hrs/hombre totales proyectadas ($\pm 5\%$). |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Mantener el desarrollo dentro del presupuesto acotado. |  | Desviación presupuestaria $\le 0\%$. |

## Objetivos de desarrollo

OD1 - Desarrollo del Portal E-Commerce (Frontend Comprador): Construir una Single Page Application (SPA) responsiva en React.js v18.2 y Tailwind CSS v3.3 que gestione la navegación del catálogo de calzado, filtrado dinámico por talla (9, 10, 11 US), persistencia local del carrito de compras y proceso de checkout en un solo paso. OD2 - Desarrollo de la API REST Backend (Lógica de Negocio): Diseñar e implementar un servicio backend modular en Node.js v20.x y Express v4.18 para procesar las transacciones del carrito, autenticar usuarios mediante JWT (JSON Web Tokens) y exponer endpoints seguros para la comunicación entre el frontend y la base de datos. OD3 - Desarrollo del Motor Analytics y ML (Engine Predictivo): Construir un microservicio independiente en Python v3.11 utilizando Pandas y Scikit-learn v1.3 que procese el histórico de transacciones almacenado en la base de datos para entrenar modelos de regresión y series de tiempo, generando alertas automáticas de quiebre de stock por talla. OD4 - Diseño e Implementación de la Base de Datos Relacional: Modelar y desplegar el esquema de datos relacional en PostgreSQL v15 (vía Supabase), implementando llaves primarias, foráneas, índices de búsqueda y triggers SQL automáticos para el descuento en tiempo real de inventario tras cada venta confirmada. OD5 - Integración del Dashboard Admin HQ y Alertas Preventivas: Desarrollar la interfaz administrativa de visualización con Chart.js, permitiendo al operador visualizar gráficos de rotación de calzado, tendencias de ingresos y un semáforo interactivo de orden de reabastecimiento. OD6 - Despliegue en la Nube y Canal de CI/CD: Configurar la infraestructura de hosting en Render Cloud Platform e integrar pipelines de despliegue continuo con GitHub Actions, asegurando HTTPS (SSL) y variables de entorno para producción.

## Entregables

Entregable 1 (Fase 1): Documento de Definición de Proyecto, Especificación SRS (IEEE 830) y Diagramas UML/ER. Entregable 2 (Fase 2): MVP 1 (Portal E-Commerce + Base de Datos PostgreSQL). Entregable 3 (Fase 2): MVP 2 (Engine Predictivo Python/Scikit-learn). Entregable 4 (Fase 3): Plataforma Web Integral "Zapatillas Duoc" desplegada en producción. Entregable 5 (Fase 3): Informe Final de Ingeniería, Informe de Pruebas QA (C1) y Manuales de Operación.

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

| RF01 | Autenticación y Registro de Usuarios: Permite el registro e inicio de sesión seguro para clientes y personal administrativo mediante correo y contraseña encriptada (JWT). |
| --- | --- |
| RF02 | Visualización de Catálogo de Calzado: Muestra el catálogo web de productos DC Shoes permitiendo filtrado dinámico por modelo, color, precio y disponibilidad por talla. |
| RF03 | Selección de Tallas e Inventario en Tiempo Real: Valida la existencia física de stock por cada talla específica (ej. 8, 9, 10 US) antes de permitir la adición al carrito. |
| RF04 | Gestión de Carrito de Compras: Permite agregar, modificar cantidad y eliminar productos del carrito, calculando el subtotal y total a pagar de forma dinámica. |
| RF05 | Procesamiento de Checkout y Transacciones: Ejecuta la simulación/procesamiento de la compra generando la orden transaccional y el comprobante digital para el usuario. |
| RF06 | Descuento Automatizado de Stock en BD: Dispara un evento/trigger en PostgreSQL al confirmar una venta para rebajar inmediatamente las unidades de la talla comprada. |
| RF07 | Historial de Compras del Cliente: Permite al usuario registrado consultar sus pedidos anteriores, detalle de artículos comprados y estado de despacho/retiro. |
| RF08 | Generación de Datos Sintéticos para ML: Script encargado de poblar la base de datos con historial sintético de ventas para el entrenamiento inicial de los modelos predictivos. |
| RF09 | Proyección Predictiva de Demanda de Tallas: Algoritmo en Python (Scikit-learn/Pandas) que estima las unidades requeridas por talla para evitar quiebres de stock futuros. |
| RF10 | Detección y Alerta de Quiebre de Stock Inminente: Evalúa la velocidad de venta y genera alertas automáticas cuando una talla core (9, 10 US) alcance su umbral crítico de reposición. |
| RF11 | Dashboard Administrativo HQ: Panel gráfico interactivo que muestra KPIs de ventas totales, ingresos, modelos más vendidos y nivel de rotación de inventario. |
| RF12 | Sugerencia Automática de Orden de Reabastecimiento: Recomienda al Planner la cantidad exacta de pares a comprar por modelo y talla para optimizar el capital de trabajo. |
| RF13 | Gestión de Productos e Inventario (CRUD): Permite crear, actualizar precios, modificar stock inicial y descatalogar modelos de zapatillas en la plataforma. |
| RF14 | Vista Operativa para Tienda / Bodega: Interfaz simplificada para el personal de tienda física que permite confirmar recepción de mercancía y reubicación en vitrina. |
| RF15 | Generación de Reportes y Exportación de Reportes (PDF): Visualización en pantalla de ventas y proyecciones de stock con botones para descargar archivos PDF y XLS. |

| RNF01 | Tiempo de Respuesta: Latencia en endpoints de la API REST Node.js ante solicitudes GET/POST. |
| --- | --- |
| RNF02 | Seguridad y Enmascaramiento: Cifrado de datos sensibles en tránsito y reposo. |
| RFN03 | Disponibilidad y Hosting Cloud: La plataforma estará alojada en servidores cloud (Render / Supabase). |
| RNF04 | Diseño Responsivo (RWD): Adaptabilidad a múltiples resoluciones de pantalla (Mobile/Desktop). |
| RNF05 | Integridad Transaccional y Concurrencia: La base de datos PostgreSQL debe mantener aislamiento ACID para evitar sobreventa cuando múltiples usuarios compren la misma talla en paralelo. |
| RNF06 | Escalabilidad Modular de la Arquitectura: Desacoplamiento entre Frontend (React), Backend REST (Node.js) y Engine de ML (Python) para permitir mantenimiento independiente. |

## Premisas y restricciones

Premisas: - Disponibilidad de infraestructura Cloud en capa gratuita/baja escala (Render, Supabase). - Generación de dataset transaccional sintético calibrado con patrones reales de venta de calzado para el entrenamiento inicial del modelo ML. Restricciones: - Plazo máximo e improrrogable de 18 semanas académicas. - Presupuesto máximo simulado de $3.200.000 CLP. - No incluye integración de transporte/despacho físico ni facturación electrónica SII.

## Riesgos iniciales de alto nivel

| ID | Riesgo Inicial | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Escasez o sesgo en el volumen de datos históricos para entrenar el algoritmo predictivo. | Alto | Construcción de script en Python para generación de datos sintéticos basados en distribuciones probabilísticas. |
| R02 | Latencia en la comunicación inter-servicios (API Node.js $\leftrightarrow$ API Python ML). | Medio | Caché de consultas frecuentes y procesamiento asíncrono de reentrenamiento. |
| R03 | Concurrencia de compras sobre una misma talla/unidad al momento del checkout. | Alto | Implementación de transacciones atómicas y bloqueos a nivel de fila en PostgreSQL. |

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Servidores Cloud (Host): Instancias virtuales Linux en Render Cloud Platform (mínimo 512 MB a 1 GB RAM) para la API REST Node.js y el Engine Python ML. Base de Datos (Host): Cluster PostgreSQL administrado en Supabase optimizado para almacenamiento transaccional de alta velocidad. Dispositivos Cliente: Equipos de escritorio, laptops y smartphones con acceso a navegador web e interfaz de red HTTPS (puerto 443). Frontend WebReact.js v18.2 + Tailwind CSS v3.3 Interfaz SPA responsiva para el portal de compras y panel de control. Backend REST APINode.js v20.x + Express v4.18 Lógica transaccional de ventas, gestión de carrito y autenticación JWT. Engine Analytics / MLPython v3.11 + Scikit-learn v1.3 & Pandas Procesamiento de datos de ventas e inferencia de demanda predictiva. Base de DatosPostgreSQL v15 (Supabase) Persistencia relacional ACID y triggers para actualización de stock. Despliegue & CloudRender Platform + GitHub Actions Hosting cloud automatizado para los microservicios y CI/CD. Portal Cliente: Catálogo responsivo con catálogo de productos, carrito de compras y proceso de checkout en un paso. Dashboard Admin HQ: Panel administrativo con gráficos de ventas (Chart.js / Recharts) y semáforo visual de alertas de stock preventivas

## Tipo de Interfaz de Hardware

### Tipo de Interfaz de Hardware - Servidores virtuales de procesamiento en la nube (Render Cloud Platform) - Dispositivos de clientes y administradores (PCs de escritorio, Laptops, Smartphones con conexión HTTPS).

## Tipo de Interfaz de Software

Frontend Web: React.js v18.2 / Tailwind CSS v3.3 / Vite Backend REST API: Node.js v20.x / Express v4.18 Engine Analytics / IA: Python v3.11 / Scikit-learn v1.3 / Pandas / FastAPI Base de Datos & Cloud: PostgreSQL v15 en Supabase / Render Deployment / GitHub Actions (CI/CD)

## Tipo de Interfaz de Usuario

Interfaz Web Responsiva (RWD) diseñada con componentes reutilizables en React.js y estilos Tailwind CSS Visualización gráfica mediante librerías de gráficos interactivos (Chart.js / Recharts)

# Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto será aprobado tras el cumplimiento del 100% de los requerimientos funcionales aprobados en el SRS, la ejecución exitosa de la matriz de pruebas QA (C1) y la validación formal del informe final por el Comité Evaluador Capstone de la Sede Puente Alto.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Luis Alcaide | Scrum Master / Backend Lead | 31/08/2026 | Aprobado |
| 1.0 | Bastián Quilodrán | Data Engineer / ML Developer | 31/08/2026 | Aprobado |
| 1.0 | Josías González | Lead DBA / DevOps Engineer | 31/08/2026 | Aprobado |
| 1.0 | Horacio Vergara | Full Stack Developer / Data Engineer | 31/08/2026 | Aprobado |
| 1.0 | Israel González | Frontend Dev (Admin) / QA Lead | 31/08/2026 | Aprobado |
| 1.0 | Docente Guía Capstone | Profesor Evaluador APT | 31/08/2026 | Pendiente |