# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Luis Alcaide |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 31/08/2026 |  | Duoc UC. | Zapatillas Duoc E-commerce & retail analytics |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Luis Alcaide - Bastian Quilodran - Horacio Vergara | - Duoc uc |  |  |
| - Josias Gonzalez |  |  |  |
| - Israel Gonzalez |  |  |  |

- Temas Tratados

Tema 1: Definición del alcance y objetivos del proyecto Capstone "Zapatillas Duoc: E-Commerce & Retail Analytics". Tema 2: Revisión del estado actual del problema de la PyME (Pérdidas de ~$1.800.000 CLP/mes por quiebres de stock en tallas 9, 10 y 11 US, e inventario inmovilizado). Tema 3: Asignación de roles dentro del equipo de desarrollo bajo la metodología Scrum. Tema 4: Planificación de tiempos, estableciendo el cronograma estricto de 18 semanas, validación de presupuesto ($3.200.000 CLP) y tecnologías (React, Node.js, Python, PostgreSQL).

Detalle Reunión

Se dio inicio oficial al proyecto APT, alineando las metas del equipo con las expectativas de la rúbrica Capstone y el cliente "Zapatillas Duoc". Se discutió que la solución integrará un portal de ventas y un dashboard predictivo (Machine Learning) para resolver el descalce de inventario. Se confirmó la distribución de los integrantes: Luis liderará el backend y la gestión (Scrum Master); Josías administrará las bases de datos en Supabase y el DevOps; Horacio construirá el Frontend del e-commerce; Israel se encargará del Frontend del Dashboard y QA; mientras que Bastián programará el motor predictivo en Python. Se reconoció el riesgo de falta de datos históricos, por lo cual se abordó la mitigación mediante la creación de un script de datos sintéticos. Finalmente, se aprobó el Acta de Constitución y el SRS inicial

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Arquitectura | Utilizar un patrón por capas integrando React.js, Node.js (API REST), Python (Microservicio ML) y PostgreSQL en Supabase. |
| - Mitigación de Riesgos | Bastián iniciará el desarrollo de un script en Python para poblar la base de datos con historial sintético de ventas para entrenar la IA. |
| - Metodología | Se trabajará con Scrum, iterando en Sprints de 2 a 3 semanas para presentar los entregables MVP al docente guía. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Fase 1: Entrega Documento de Definición, SRS (IEEE 830) y Diagramas UML/ER (Hito 1) | - Semana 3 | - Equipo Capstone |
| - Fase 2: Finalizar y desplegar Modelo Relacional PostgreSQL en Supabase (Hito 2) | - Semana 6 | - Josías González |
| - Fase 2: Completar API REST Backend y funcionalidad de Carrito de Compras (Hito 3). | - Semana 8 | - Luis Alcaide |
| Fase 2: Presentar MVP 1 (Portal Frontend E-Commerce Operativo) (Hito 4) | Semana 9 | Horacio Vergara |

Observaciones

La reunión cerró con éxito, formalizando el Acta de Constitución y definiendo los roles y alcances del proyecto con el equipo y el docente guía.